تُراب — TURAB

Developer Handoff Master v1.0.3

حزمة التسليم الرسمية للمطور

التاريخ: 19 سبتمبر 2026
Product Baseline: Foundation v1.0 FINAL
Technical Baseline: Implementation Pack v0.2 + Technical Patch v0.2.3
Status: Slice 0 PASS / Slice 1 BLOCKED — v0.2.3 full re-run and re-freeze required

# 1. الغرض من هذه الحزمة

هذه الحزمة هي نقطة البداية الرسمية للمطور. هدفها أن تمنع الاجتهادات غير المقصودة، وتوضح الفرق بين القرارات الملزمة والخيارات المؤجلة، وتضع ترتيبًا صريحًا للمراجع عند وجود أي تعارض.

المطلوب من المطور ليس «بناء تطبيق عقارات» بالمعنى العام، بل تنفيذ النواة المحددة لتُراب كما تم اعتمادها: نظام يبدأ من REQUEST وPROPERTY، ينظم بيانات السوق ومصادرها، يكتشف المطابقات القابلة للتفسير، يمررها للمراجعة البشرية، ولا ينشئ OPPORTUNITY قبل استيفاء شروط المعنى والحداثة والإذن والمراجعة.

التعريف المرجعي للمنتج هو:

تُراب منصة عقارية محلية تبدأ من حاجة المشتري، وتنظم العرض المتاح وغير المعلن، وتطابق بينهما للوصول إلى فرصة عقارية حقيقية.

كل قرار تقني يجب أن يحافظ على هذا التعريف وألا يحول المنتج إلى Listing Portal تقليدية أو CRM ضخم أو نظام AI ذاتي القرار.

◆

# 2. حالة المشروع عند التسليم

تم تجميد الأساس المنتجـي في Foundation Baseline v1.0 FINAL، وأُغلقت ملاحظات Architecture Review الأساسية في v0.2. ثم أصلح Patch v0.2.1 تكرارات FK التي كشفها PostgreSQL Runtime Gate. بعد ذلك أفاد المطور باجتياز v0.2.1 فعليًا على PostgreSQL 16.13 وإغلاق Slice 0 دون تعديل الحزمة المجمدة.

قبل بدء Slice 1 كشف Closure Review تناقضين في الـBaseline: D1 — OpenAPI أعلنت If-Match بينما العقد التشغيلي يعتمد If-Match-Version؛ وD2 — PATCH /parties/{party_id} يطلب optimistic concurrency بينما PARTY لم تكن versioned. عالج Technical Patch v0.2.2 هذين القرارين واجتاز Runtime Gate وSlice 0 rerun. خلال التحقق النهائي ظهر D6: schema_metadata.schema_version بقيت 0.2.1 رغم أن artifact نفسها v0.2.2. لذلك صدر Technical Patch v0.2.3 كتعديل metadata/version-consistency فقط، مع الحفاظ على D1/D2 وعلى إصلاحات FK السابقة. الحالة الساكنة الحالية لـ schema_v0.2.3.sql هي PASS مع:

48 جدولًا.

54 Type.

17 Function.

37 Trigger.

55 Index.

131 Foreign-Key Reference.

12 named cross-section FK constraints; hardened audit reports 0 duplicate FK names and 0 semantic duplicate FKs.

16 بلدية لولاية أدرار ضمن Seed.

OpenAPI 3.1.0.

61 Path.

64 Operation.

59 Component Schema.

527 $ref داخلية بدون كسر.

v0.2.2 اجتازت Runtime Gate وSlice 0 rerun فعليًا، لكنها لم تُجمَّد بسبب D6. v0.2.3 تصحح schema_metadata.schema_version وتزامن هوية machine artifacts فقط؛ لذلك يجب إعادة تشغيل Gate كامل، Version Consistency، OpenAPI drift، ومجموعة Slice 0 قبل اعتماد baseline commit/hash جديدة وبدء Slice 1.

Product / Architecture Baseline: FROZEN

Technical Patch v0.2.3: STATIC ADOPTION CANDIDATE

Slice 1: BLOCKED UNTIL v0.2.3 RE-FREEZE

هذا الـGate Release Blocker لـSlice 1 وليس خطوة شكلية. اسم الحزمة وحده لا يجعل v0.2.3 مجمدة.

◆

# 3. ترتيب السلطة عند وجود تعارض

يجب على المطور اتباع ترتيب المراجع التالي. لا يجوز حل التعارض بالاجتهاد الشخصي.

| الأولوية | المرجع | ماذا يحكم؟ |
| --- | --- | --- |
| 1 | TURAB_Foundation_Baseline_v1.0_FINAL.docx | معنى المنتج، المبادئ، الحدود، القرارات التأسيسية |
| 2 | TURAB_Project_Instructions_v1.0.md | منهج اتخاذ القرار، Design Ledger، منع Feature Creep |
| 3 | ARCHITECTURE_DECISIONS_v0.2.md + TECHNICAL_PATCH_v0.2.3.md | القرارات التقنية الملزمة + أحدث تصحيح D6 مع الحفاظ على D1/D2 |
| 4 | TURAB_Developer_Reference_Spec_v0.1.* | السلوك التفصيلي المطلوب من النظام |
| 5 | API_CONTRACTS_v0.2.md + openapi_v0.2.3.yaml | حدود الخدمات والعقود والـDTOs والصلاحيات |
| 6 | schema_v0.2.3.sql + seed_master_data_v0.2.3.sql | النموذج المادي الحالي وقواعد قاعدة البيانات |
| 7 | IMPLEMENTATION_SLICES_v0.2.md | ترتيب التنفيذ وStop Gates |
| 8 | RED_TEAM_ACCEPTANCE_TESTS_v0.2.md | حالات القبول الإلزامية |
| مرجعي فقط | ملفات 99_REFERENCE_HISTORY | لماذا تغيرت القرارات؛ لا تُستخدم كBaseline تنفيذية |

إذا ظهر تناقض بين ملفين من نفس المستوى أو بين OpenAPI والـSchema، يتوقف التنفيذ في النقطة المتأثرة، ويُفتح قرار معماري/منتجي واضح. لا يُسمح للمطور باختيار أحد التفسيرين بصمت.

◆

# 4. المبادئ غير القابلة للكسر

هذه ليست اقتراحات تصميمية؛ هي Invariants يجب أن تظهر في قاعدة البيانات، الخدمة، الـAPI، الاختبارات، والواجهات:

REQUEST وPROPERTY كيانان أساسيان متساويان. لا تُبنى تُراب حول الإعلانات فقط.

PROPERTY ≠ POST / SOURCE. PROPERTY هي العقار الفيزيائي، والمنشور مجرد مصدر.

PROPERTY ≠ PROPERTY_OFFER. نفس العقار يمكن أن تكون له عروض تجارية متعددة، أسعار مختلفة، أطراف مختلفة، SALE وRENT، وإذن مختلف.

INTEREST ≠ REQUEST. الضغط على «مهتم» لا ينشئ طلبًا كاملًا صامتًا.

MATCH_CANDIDATE ≠ OPPORTUNITY. المطابقة نتيجة مرشحة؛ الفرصة نتيجة مراجعة واعتماد.

Human Review إلزامي قبل OPPORTUNITY في v0.1. لا يستطيع AI أو endpoint عام إنشاء Opportunity مباشرة.

Hard FAIL لا يُعوضه Ranking. الشروط القاطعة Eligibility Gate وليست أوزانًا داخل نسبة عامة.

UNKNOWN ≠ FAIL. المعلومة الناقصة قد تخلق Task، ولا يجوز تحويلها صامتًا إلى رفض أو قبول.

Declared ≠ Checked/Verified. لا يتم رفع مستوى التحقق بدون Verification Event واضح.

Public / Private / Potential حالات حقيقية للعرض ويجب الحفاظ عليها بنيويًا.

PARTY ≠ CONTACT_POINT ≠ USER_ACCOUNT. الشخص/الجهة ليس رقم هاتف، والتحقق من الهاتف لا يفرض إنشاء حساب.

Consent resource-bound وrevocable. الموافقة مرتبطة بمورد وغرض محددين وليست إذنًا عامًا.

Property Identity Resolution غير هدّام. تأكيد أن سجلين لنفس العقار ينشئ Canonical Identity/Alias، ولا يحذف المصادر أو العروض أو التاريخ.

المعلومة الحرجة تحمل Provenance. نحتاج معرفة من قال ماذا، متى، وما مستوى التحقق.

Matching historical inputs immutable. كل Match تحفظ snapshot وhash وسياسة/Rule version تسمح بتفسير القرار لاحقًا.

Freshness مستقلة للطلب والعقار والعرض التجاري. قدم المعلومة قد يمنع Opportunity حتى لو كان التوافق عاليًا.

Privacy على الخادم لا على الواجهة. Public / Customer / Internal DTOs منفصلة، ولا نعتمد على frontend لإخفاء الأسرار.

No automatic destructive merge. لا دمج آلي للعقارات ولا حذف تاريخ بسبب تشابه.

No automatic preference relaxation. النظام يقترح التشخيص؛ لا يعدل REQUEST بدون موافقة صريحة.

No black-box AI score as truth. التفسير يجب أن يُبنى على نتائج محسوبة وقواعد معروفة.

◆

# 5. النموذج المفاهيمي الذي يجب أن يفهمه المطور

## 5.1 مسار السوق إلى الحقيقة التشغيلية

SOURCE / CALL / WHATSAPP / DOCUMENT / IMAGE
                    │
                    ▼
               OBSERVATION
                    │
                    ▼
                  CLAIM
                    │
        ┌───────────┼───────────┐
        │           │           │
    EVIDENCE   VERIFICATION   HISTORY
        │           │           │
        └───────────┼───────────┘
                    ▼
           RESOLVED CURRENT STATE
                    │
                    ▼
                PROPERTY

PROPERTY هي الهوية المستقرة والحالة التشغيلية الحالية؛ أما المصدر، الادعاء، الدليل، التحقق، والتاريخ فلا تُمسح عند تحديث الحالة الحالية.

## 5.2 مسار المطابقة

REQUEST + CANONICAL PROPERTY + COMMERCIAL CONTEXT
                       │
                       ▼
                  HARD GATE
             PASS / FAIL / UNKNOWN
                       │
         ┌─────────────┼─────────────┐
         │             │             │
       FAIL         UNKNOWN         PASS
         │             │             │
      Reject       Info Work     Soft Ranking
                                      │
                                      ▼
                         Freshness / Permission
                                      │
                                      ▼
                           Explained Candidate
                                      │
                                      ▼
                               HUMAN REVIEW
                                      │
                                      ▼
                                OPPORTUNITY

## 5.3 دور AI

AI عامل مساعد فقط. يجوز له:

استخراج حقول مقترحة من نصوص السوق.

اكتشاف Candidate Matches.

ترتيب المرشحين بعد Hard Gate.

اقتراح Property Identity Candidates.

كشف معلومات ناقصة أو تعارضات.

صياغة تفسير مبني على Evidence محسوبة.

ولا يجوز له:

اعتماد Opportunity وحده.

تغيير Required/Preferred/Flexible من تلقاء نفسه.

دمج عقارين تلقائيًا.

رفع Verification Level دون إجراء تحقق.

اختراع معلومة مفقودة.

كشف Seller Expectation أو Claim خاصة إذا لم يسمح sharing_scope.

إجراء تواصل حساس أو موافقات قانونية من تلقاء نفسه.

◆

# 6. نقاط يجب تنفيذها كما هي

## 6.1 Matching Commercial Context

المطابقة مفهوميا REQUEST × PROPERTY، لكن التقييم الفعلي يجب أن يسجل العرض التجاري المستخدم evaluated_offer_id أو Structured Potential Context عندما لا يوجد Offer فعال. السبب: السعر، SALE/RENT، التفاوض، الإذن والـfreshness كلها قد تختلف بين عروض العقار نفسه.

Opportunity uniqueness تبقى عند:

REQUEST × canonical PROPERTY

وليس REQUEST × OFFER.

## 6.2 Immutable Match Snapshots

كل MATCH_CANDIDATE يجب أن يحتفظ بصورة غير قابلة للتعديل من:

request snapshot;

property snapshot;

commercial context snapshot;

permission snapshot;

freshness snapshot;

criterion results;

policy/rule versions;

canonical input hash.

الهدف هو القدرة على الإجابة لاحقًا: «لماذا اقترح النظام هذا العقار في ذلك اليوم؟» حتى بعد تغير السعر أو الطلب أو الموافقة.

## 6.3 Property Identity

إذا ثبت أن P10 وP20 هما نفس العقار الفيزيائي:

لا يُحذف أحدهما.

يُنشأ Alias → Canonical Property.

تبقى Sources وOffers وClaims والتاريخ.

أي Matching جديد يجب أن يستهدف Canonical Property.

الوحدات المتشابهة في مشروع واحد ليست تلقائيًا نفس العقار.

## 6.4 Provenance وVerification

تغيير معلومة حرجة لا يجب أن يحدث عبر Generic Repository update صامت. Domain Command يجب أن تنفذ transaction تربط أو تكتب:

Observation/Claim/Evidence المناسب.

Verification/Resolution event إن كان مطلوبًا.

Current operational projection.

Audit metadata.

## 6.5 Permission / Consent

قبل أي مشاركة أو تفعيل يعتمد على موافقة:

تحقق من الطرف الصحيح.

تحقق من المورد الصحيح.

تحقق من الغرض/Scope.

تحقق أن الموافقة لم تُسحب.

احفظ Evidence الموافقة في Snapshot التاريخية.

السحب يمنع الاستخدام المستقبلي ولا يمحو التاريخ السابق.

## 6.6 API Security Boundaries

Public DTO منفصل عن Customer DTO وعن Internal DTO.

العميل يستخدم /me/* لموارده.

Arbitrary UUID reads تحتاج staff authorization أو ownership check صريح.

لا تُرجع Public/Customer APIs: seller expectation، consent internals، staff notes، provenance internals أو management metadata غير المصرح بها.

لا Generic PATCH للحالات الحساسة؛ تستخدم Commands typed واضحة.

◆

# 7. Matching Core — السلوك المطلوب

لكل Criterion يجب أن يوجد على الأقل:

importance = REQUIRED | PREFERRED | FLEXIBLE

compatibility = PASS | FAIL | UNKNOWN

request value

property/commercial value

delta عند الحاجة

evidence/verification status

reason code

rule id

rule version

القواعد الأساسية:

REQUIRED + FAIL يمنع Opportunity.

REQUIRED + UNKNOWN يولد Information Work عند كون المعلومة blocking.

PREFERRED/FLEXIBLE ترتب المرشحين ولا تتجاوز Hard Gate.

negotiable=true لا يعني أن السعر فوق الحد الأقصى PASS تلقائيًا.

seller expectation قد تستخدم داخليًا في التقييم لكن لا تُكشف تلقائيًا.

No Match نتيجة صحيحة.

### أولوية العمل عند غياب Opportunity

تحقق هل توجد Exact/Eligible Candidate.

حل Blocking Unknowns ذات القيمة العالية.

أعد تأكيد المعلومات القديمة.

تحقق من Permission.

فقط بعد ذلك اقترح Minimal Meaningful Relaxation للموظف.

لا يتغير REQUEST إلا بعد موافقة العميل الصريحة.

◆

# 8. Communication وWhatsApp

لا تبني Chat Platform خاصة من البداية. المطلوب في v0.1 هو:

Official WhatsApp Business integration boundary.

Communication Thread.

Message/Interaction Timeline.

Operator attribution.

provider message id + replay protection.

delivery/read status عند توفره.

القدرة على ربط قرار هاتفي بتأكيد مكتوب لاحقًا.

الهدف هو أن تكون تُراب مصدر السجل المنظم، بينما يبقى WhatsApp قناة طبيعية للسوق.

◆

# 9. ما لا يجب بناؤه الآن

لا يُضاف إلى v0.1 دون قرار جديد في Design Ledger:

AVM أو Fair Price Engine.

CRM متقدم عام.

Chat proprietary كامل.

Gamification أو credits.

Conversational AI autonomous search كواجهة مركزية.

financing flows.

contract/e-signature management.

payments.

fractional investment.

advanced investment analytics.

loyalty/multi-tier subscriptions.

full Event Sourcing architecture.

standalone Vector Database لمجرد وجود AI.

autonomous agents تقوم بالموافقات أو التواصل الحساس.

blockchain / tamper-proof provenance.

قاعدة المشروع: إذا لم تساعد الخاصية مباشرة في اختبار فرضية REQUEST + PROPERTY → OPPORTUNITY، فهي بحاجة إلى دليل قبل إضافتها.

◆

# 10. ترتيب التنفيذ الإلزامي

يجب اتباع IMPLEMENTATION_SLICES_v0.2.md. الترتيب المختصر:

Pre-Slice Gate: PostgreSQL schema/seed/CI proof.

Slice 0: Application Skeleton + Security Boundaries.

Slice 1: PARTY / Contact Point / Account / Consent.

Slice 2: REQUEST + Criteria + Freshness.

Slice 3: PROPERTY / OFFER / SOURCE / Truth / Identity Lite.

Slice 4: Deterministic Matching Core.

Slice 5: Human Review → OPPORTUNITY.

Slice 6: Match Diagnostic / Information Work.

Slice 7: Communication / WhatsApp Record.

Slice 8: External Acquisition / Assisted Entry / Self-service.

Slice 9: AI Assist / Advanced Identity Signals بعد إثبات النواة.

### Core Hypothesis Stop Gate

قبل إضافة AI متقدمة أو polish يجب أن ينجح المسار التالي بالكامل:

REQUEST → PROPERTY/OFFER → deterministic candidate → Human Review → OPPORTUNITY

إذا لم يعمل بصورة صحيحة وقابلة للتفسير، يتوقف المشروع عند هذه النقطة لإصلاح النواة.

◆

# 11. أول إجراءات المطور قبل كتابة Features

يجب تنفيذ التالي بالترتيب:

قراءة هذا الملف كاملًا.

قراءة Foundation Baseline ثم Developer Reference Spec ثم Architecture Decisions.

تشغيل verify_v023_baseline.py وverify_version_consistency.py ثم technical_pack_static_audit_v0.2.3.py والتأكد من PASS.

تشغيل schema_v0.2.3.sql على PostgreSQL 16+ جديد والتحقق من schema_metadata.schema_version = 0.2.3.

تشغيل seed_master_data_v0.2.3.sql مرتين للتحقق من idempotency.

تنفيذ POSTGRES_EXECUTION_GATE.md والـexpanded DB gate suite.

Parse/Lint openapi_v0.2.3.yaml وتشغيل runtime OpenAPI drift check.

تحديث توقعات Slice 0 إلى If-Match-Version فقط وإعادة مجموعة Slice 0 كاملة.

تسجيل baseline commit وSHA-256 الجديدة ثم Re-freeze.

عندها فقط يبدأ Slice 1؛ لا يبدأ PARTY domain implementation قبل ذلك.

إذا فشل أي Gate، تُصلح الـSchema/Contracts رسميًا قبل أي Feature؛ لا يوجد patch محلي صامت.

◆

# 12. معايير الجودة والأمان الدنيا

يجب أن يتضمن التنفيذ:

transactions واضحة للـDomain Commands الحرجة؛

idempotency للـmutating commands؛

optimistic concurrency حيث نص العقد؛

append-only histories لمراجعات Match والتاريخ الحرج؛

object-level authorization وليس role-only authorization؛

server-side redaction؛

structured error responses؛

structured logging بدون تسريب PII/claims الحساسة؛

database constraints للحالات التي يمكن حمايتها في DB؛

reproducible migrations/seed؛

automated red-team regression tests؛

no hard delete للكيانات التاريخية المحمية إلا بإجراء إداري مقصود ومراجَع.

◆

# 13. سياسة التغيير أثناء التطوير

أي اقتراح يغير معنى Entity أو State أو Gate أو Privacy/Consent أو AI role أو Opportunity semantics لا يعامل كتعديل برمجي عادي.

يجب على المطور تقديم Change Proposal يتضمن:

المشكلة التي يحلها.

سبب عدم كفاية التصميم الحالي.

أثره على Foundation / Data Model / API / Migration / Tests.

تصنيفه في Design Ledger: Adopt Now / Prepare / Defer / Exclude.

مخاطر التعقيد أو الخصوصية أو القانون.

قرار صاحب المنتج قبل الدمج.

لا يغيّر المطور Contract أو Schema ثم يوثق القرار لاحقًا. القرار أولًا، ثم التعديل المتزامن لكل artifacts المتأثرة.

◆

# 14. ملفات الحزمة وما الغرض منها

| المسار | الاستخدام |
| --- | --- |
| 01_PRODUCT_BASELINE/TURAB_Foundation_Baseline_v1.0_FINAL.docx | المرجع المنتجـي الأعلى |
| 01_PRODUCT_BASELINE/TURAB_Project_Instructions_v1.0.md | منهج التطوير وDesign Ledger |
| 02_DEVELOPER_SPEC/TURAB_Developer_Reference_Spec_v0.1.* | السلوك التفصيلي للمطور |
| 03_ARCHITECTURE/ARCHITECTURE_DECISIONS_v0.2.md + TECHNICAL_PATCH_v0.2.3.md | ADRs الملزمة + أحدث Technical Patch D6؛ يحافظ على D1/D2 |
| 03_ARCHITECTURE/REMEDIATION_REVIEW_v0.2.md | إثبات إغلاق ملاحظات v0.1 |
| 04_DATABASE/schema_v0.2.3.sql | PostgreSQL 16+ adoption baseline candidate |
| 04_DATABASE/seed_master_data_v0.2.3.sql | Master Data / Adrar / reasons / policy |
| 04_DATABASE/POSTGRES_EXECUTION_GATE.md | Release gate قبل الكود |
| 05_API/openapi_v0.2.3.yaml | العقد الآلي المصحح للـHTTP API |
| 05_API/API_CONTRACTS_v0.2.md | السلوك التفصيلي للـAPI |
| 05_API/API_INVENTORY_v0.2.md | جرد العمليات |
| 06_IMPLEMENTATION/IMPLEMENTATION_SLICES_v0.2.md | خطة البناء وStop Gates |
| 07_QA_ACCEPTANCE/RED_TEAM_ACCEPTANCE_TESTS_v0.2.md | Edge cases واختبارات القبول |
| 07_QA_ACCEPTANCE/technical_pack_static_audit_v0.2.3.py + verify_v023_baseline.py + verify_version_consistency.py | فحص ساكن + قبول D6 + Version Consistency |
| 07_QA_ACCEPTANCE/STATIC_AUDIT_RESULTS_v0.2.3.json | نتيجة الفحص الحالية |
| 99_REFERENCE_HISTORY/* | تاريخ القرارات فقط؛ ليس Baseline تنفيذية |

◆

# 15. الملفات القديمة التي لا يجوز استخدامها

إذا كان لدى المطور ملفات من محادثات أو حزم سابقة، يجب تجاهل ما يلي عند التنفيذ الجديد:

أي Foundation أقدم من v1.0 FINAL.

Technical Implementation Pack v0.1.

schema_v0.1.sql.

openapi_v0.1.yaml.

API_CONTRACTS_v0.1.md.

أي افتراض تقني قديم يتعارض مع ARCHITECTURE_DECISIONS_v0.2.md.

ملف REFERENCE_Architecture_Review_v0.1.md موجود فقط لفهم أسباب الإصلاح، وليس لإعادة تطبيق تصميم v0.1.

◆

# 16. تعريف أول Milestone ناجح

لا نعتبر «إعداد المشروع وتشغيل السيرفر» Milestone كافيًا.

أول Milestone تقني مقبول يجب أن يثبت:

PostgreSQL Gate اجتاز بالكامل.

Authentication/authorization/idempotency boundaries تعمل.

PARTY/CONTACT/ACCOUNT separation تعمل.

REQUEST بحالاته ومعاييره وFreshness يعمل.

PROPERTY/OFFER/SOURCE وTruth/Identity basics تعمل.

Matching deterministic يعطي PASS/FAIL/UNKNOWN قابلة للتفسير.

Human Review append-only تعمل.

Opportunity لا تنشأ إلا من Approved Match وكل Gates PASS.

DTO privacy tests تمر.

Red-team tests ذات الصلة بالسlices المنجزة تمر في CI.

عندها فقط نعتبر النواة صالحة للانتقال إلى Diagnostic/Communication/AI Assist.

◆

# 17. ما يجب على المطور تأكيد فهمه قبل البدء

يجب أن يستطيع المطور شرح هذه النقاط بكلماته قبل اعتماد Kickoff:

لماذا PROPERTY ليست Listing؟

لماذا نفس PROPERTY قد تملك عدة Offers؟

لماذا Opportunity uniqueness على Request × Canonical Property؟

لماذا INTEREST لا تساوي REQUEST؟

لماذا Hard UNKNOWN ليس Fail؟

لماذا seller expectation قد تستخدم داخليًا ولا تُعرض؟

لماذا Match snapshot immutable؟

لماذا Confirmed Same لا يعني حذف سجل؟

لماذا Consent مرتبط بالمورد والغرض؟

لماذا Verification Event منفصل عن Claim؟

لماذا Public DTO ليست Internal DTO بعد حذف حقول في frontend؟

لماذا AI تأتي بعد النواة deterministic؟

لماذا No Match قد تكون النتيجة الصحيحة؟

لماذا WhatsApp قناة اتصال وليس Source of Truth؟

ما الذي يمنع OPPORTUNITY من الإنشاء؟

إذا كانت إحدى هذه النقاط غير واضحة، يرجع للمراجع قبل كتابة الكود.

◆

# 18. الخلاصة التنفيذية

المطلوب بناء نواة دقيقة قابلة للتدقيق قبل بناء واجهة غنية أو AI متقدمة.

الأولوية ليست كثرة الخصائص، بل أن يعرف النظام بصورة موثوقة:

من يريد ماذا؟

ما العقار الحقيقي؟

ما العروض الموجودة عليه؟

من أين جاءت كل معلومة؟

ما الذي تم التحقق منه؟

ما الذي تغير ومتى؟

هل البيانات ما تزال حديثة؟

هل يسمح الإذن بالمشاركة؟

لماذا اقترح النظام المطابقة؟

ماذا قرر الإنسان؟

ومتى أصبحت المطابقة Opportunity حقيقية؟

إذا حافظ التنفيذ على هذه الأسئلة، فإنه يطبق تُراب. إذا اختصرها إلى Listings + Search + AI Score، فإنه يبني منتجًا آخر مهما كانت الواجهة جميلة.

قاعدة التسليم: لا يبدأ المطور في توسيع النطاق أو إدخال AI متقدمة قبل اجتياز PostgreSQL Gate وإثبات المسار deterministic الأساسي حتى OPPORTUNITY.